Na temelju članka 72. st.1. i 2.  67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, 68/18,110/18 i 32/20) te članka 31. Statuta Općine Hrvace (“Službeni glasnik Općine Hrvace”, broj 1/18 i 9/20), Općinsko  vijeće Općine Hrvace na ____  sjednici održanoj _____  2023. godine donijelo je:

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE HRVACE ZA 2024. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hrvace za 2024. godinu za

- Izgradnja vodovodne mreže,

- Javne površine,

- Nerazvrstane ceste,

- Groblja

Financiranje objekata i uređaja iz ovog Programa vršit će se iz:

- Komunalne naknade koja je prihod Općine Hrvace i namijenjen je financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- ostalih proračunskih prihoda predviđenih za tekuću godinu (porezi, prirezi i sl.)

- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (županijski proračun, državni proračun, prodaja nekretnina i sl).

Članak 2.

Vrijednost pojedinih projekata ovog Programa utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i prosječnih cijena nabavke opreme, građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hrvace u 2024. godini.

Članak 3.

Naredbodavac za realizaciju Programa je načelnik Općine Hrvace.

Članak 4.

Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar kalendarske godine odredit će načelnik Općine Hrvace.

Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 5.

Ukoliko se tijekom kalendarske godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene ovim Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku donijet će načelnik Općine Hrvace. O promjenama iz stavka 1. ovog članka načelnik je dužan posebno u okviru redovitog izvješća izvijestiti Općinsko vijeće.

IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE

Cilj i namjena predviđenih aktivnosti je izgradnja mjesne vodovodne mreže u mjestima na području Općine Hrvace, koje obuhvaćaju sljedeće projekte:

|  |  | Proračun 2024. U Eurima | Pozicija u proračunu | Izvor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizacija – izgradnja prečistača | 510.000,00 | 202 | 520 |
| 2. | Izgradnja vodovoda | 26.000,00 | 48 | 420 |
| 3. | Izgradnja kanaliz. mreže | 510.000,00 | 148 | 110 |
|  | SVEUKUPNO: | 1.046.000,00 |  |  |
|  | Izvori sredstava potrebnih za realizaciju |  | Izvor |  |
|  | Tekuće pomoći | 510.000,00 | 520 |  |
|  | Ostali prihodi po posebnim propisima | 26.000,00 | 420 |  |
|  | Opći prihodi i primici | 510.000,00 | 110 |  |
|  | UKUPNO | 1.046.000,00 |  |  |

- JAVNE POVRŠINE

Cilj i namjena ovog projekta je gradnja i uređenje šetnica, ,prometnih i zelenih površina, igrališta, kako bi se poboljšali uvjeti življenja u Općini Hrvace a u svrhu podizanja komunalnog standarda Općine Hrvace.

|  |  | Proračun 2024. U Eurima | Pozicija u proračunu | Izvor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Renoviranje svlačionica NK Hrvace | 4.110,00 | 218 | 110 |
| 2. | Autobusne čekaonice | 2.150,00 | 46 | 420 |
| 3. | Izgradnja nogostupa Hrvace – Rumin | 130.000,00 | 147 | 420 |
| 4. | Izgradnja nogostupa Potravlje – Maljkovo | 5.000,00 | 147-B | 412 |
| 5. | Izgradnja sustava za zalijevanje nog. Igrališta | 12.000,00 | 191 | 412 |
| 6. | Izrada geod. elaborata za šetnicu uz Cetinu | 12.000,00 | 223 | 410 |
| 7. | Rekonstrukcija zgrade NK. Hrvace iz vlastitih sredstava | 80.000,00 | 205 | 310 |
| 8. | Projekt zgrade NK Hrvace | 5.000,00 | 199 | 110 |
|  | SVEUKUPNO: | 250.150,00 |  |  |
|  | Izvori sredstava potrebnih za realizaciju |  | Izvor |  |
|  | Ostali prihodi po posebnim propisima | 132.150,00 | 420 |  |
|  | Komunalne djelatnosti | 12.000,00 | 410 |  |
|  | Komunalna naknada | 17.000,00 | 412 |  |
|  | Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 110 |  |
|  | Vlastiti prihodi | 80.000 00 | 310 |  |
|  | UKUPNO | 250.150,00 |  |  |

- NERAZVRSTANE CESTE

Ove aktivnosti obuhvaćaju izgradnju cesta i putova na području Općine Hrvace, kako bi se poboljšala prometna povezanost naselja a sve u cilju podizanja komunalnog standarda Općine Hrvace.

Uređenje cesta na području Općine Hrvace i sanacija zidova:

Pozicija

u   proračunu 	 Izvor

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta  ............................................................. 104.000,00      47      	 520

Sanacija urušenih potpornih zidova uz nerazvrstane ceste.....................    17.000,00    188     	 420

Projekt lokalne ceste kod Janković --------------------------------------------25.000,00      224           	410

Geodetsko katastarske usluge – ucrtavanje nerazvrst. cesta-----------------22.000,00     156     	 420

UKUPNO:							168.000,00 EUR

|  | Izvori sredstava potrebnih za realizaciju |  |  |  | Izvor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tekuće pomoći |  | 104.000,00 |  | 520 |  |  |  |
|  | Ostali prihodi po posebnim propisima |  | 39.000,00 |  | 420 |  |  |  |
|  | Komunalne djelatnosti |  | 25.000,00 |  | 410 |  |  |  |
|  | UKUPNO |  | 168.000,00 |  |  |  |  |  |

- GROBLJA

Cilj i namjena predviđenih aktivnosti je izgradnja groblja i mrtvačnica na području Općine Hrvace

|  |  | Proračun 2024. U Eurima | Pozicija u Proračunu | Izvor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja groblja u Općini Hrvace | 300.000,00 | 52 | 520 |
| 2. | Projekt i nadzor | 5.300,00 | 53 | 710 |
| 3. | Otkup zemljišta za groblja | 60.000,00 | 275 | 412 |
|  | SVEUKUPNO | 365.300,00 |  |  |
|  | Izvori sredstava potrebnih za realizaciju |  | Izvor |  |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.300,00 | 710 |  |
|  | Komunalne djelatnosti | 60.000,00 | 412 |  |
|  | Tekuće pomoći | 300.000,00 | 520 |  |
|  | UKUPNO | 365.300,00 |  |  |

Članak 6.

Utvrđuje se ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovog Programa u visini od   1.829.450,00 Eura.

Članak 7.

Vrijednost pojedinih projekata ovog Programa utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i prosječnih cijena nabavke materijala, građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hrvace u 2024. godini.

Konačna vrijednost svakog pojedinog projekta utvrditi će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koje sadrže projekti ovisno o uvjetima,  rješavanja imovinsko – pravnih odnosa, projektiranje nadzora i izvođenja radova.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog  dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Hrvace“.

KLASA:					Predsjednik Općinskog vijeća

URBROJ:					    Ante Prolić, dr.med   v.r.

U Hrvacama,_____________ 2023.godine

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE HRVACE